数字化维保管理系统

开发计划书 & 项目开发规范

Development Plan & Engineering Standards v1.0

| 文档版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 发布日期 | 2026年4月19日 |
| 文档状态 | 正式发布 · 强制执行 |
| 适用范围 | 所有参与本项目的开发人员（前端/后端/小程序） |
| 技术负责 | 郭永盛 |
| 执行工具 | Cursor AI + GitHub + pytest |

# Part 1  开发计划书

## 1.1 里程碑总览

| 里程碑 | 阶段名称 | 主要交付物 | 计划周期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 后端 Bug 修复 | pytest 全绿，P0 Bug 修复完毕 | 1周 | ⚠ 待开始 |
| M2 | 后端完整版 | 模块05~09全部接口可调用 | 3周 | 待开始 |
| M3 | PC前端框架 | Vue3路由+Pinia+Element Plus，首页可访问 | 1周 | 待开始 |
| M4 | PC前端核心 | 工单+客户+设备三大模块联调完成 | 3周 | 待开始 |
| M5 | PC前端完整 | 报告+系统设置+个人中心，全功能可用 | 2周 | 待开始 |
| M6 | 工程师小程序 | uni-app完整作业流程+离线队列 | 3周 | 待开始 |
| M7 | 客户门户 | Vue3客户端，报告查看+设备状态 | 2周 | 待开始 |
| M8 | 集成联调 | 前后端全链路联调+第三方服务接入 | 2周 | 待开始 |
| M9 | 生产部署 | Windows Server 2025部署+安全加固+备份 | 1周 | 待开始 |

## 1.2 已知 Bug 优先处理清单

以下 P0 Bug 必须在任何新功能开发前修复完毕，修复后必须运行 pytest tests/ -v 确认全绿才能继续。

| 优先级 | Bug ID | 问题描述 | 修复文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 P0 | BUG-01 | 所有测试账号密码为"123"，明文暴露 | seed_data.py |
| 🔴 P0 | BUG-02 | JWT过期时间30分钟（应为24小时） | core/settings.py |
| 🔴 P0 | BUG-03 | 缺数据库连接池保护参数，长时间运行后500错误 | core/database.py |
| 🟡 P1 | BUG-04 | Router层直接ORM查询，N+1性能问题 | routers/order.py |
| 🟡 P1 | BUG-05 | MANAGER角色客户列表返回全部数据（应过滤） | services/customer_service.py |
| 🟡 P1 | BUG-06 | User模型缺phone和manager_id字段 | models/user.py |
| 🟡 P1 | BUG-07 | 检查模板无版本控制，修改会导致历史记录失真 | models/check_template.py |
| 🟡 P1 | BUG-08 | PDF生成库未配置中文字体，中文乱码 | services/report_service.py |
| 🟡 P1 | BUG-09 | Equipment模型缺三编号字段 | models/equipment.py |

## 1.3 Cursor AI 开发约定

- 一个 Chat 只做一个模块，完成后 pytest 全绿才进入下一步

- 粘贴 BUGFIX_INSTRUCTIONS.md 到 Cursor Chat 执行 Bug 修复

- 每次改动后必须运行测试：pytest tests/ -v，不允许跳过

- 后端按分层架构开发：routers → services → repositories，不允许跨层直接调用

# Part 2  技术栈规范（锁定，不可更改）

## 2.1 技术栈全貌

| 层次 | 技术 | 版本要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端语言 | Python | 3.10+ | 不可降级 |
| 后端框架 | FastAPI | 最新稳定版 | 不可替换为 Flask / Django |
| ORM | SQLAlchemy | 2.x | 不可使用原生SQL（除性能极端场景） |
| 数据库 | MySQL | 8.0+ | 不可使用 SQLite（仅测试环境允许） |
| 数据库连接池 | SQLAlchemy Engine | pool_size=10, recycle=3600 | 必须配置，不可裸连 |
| PC前端框架 | Vue3 | 3.4+ | 不可使用 Vue2 |
| PC UI库 | Element Plus | 最新稳定版 | 不可混用 Ant Design / Vuetify |
| 前端状态管理 | Pinia | 最新稳定版 | 不可使用 Vuex |
| 前端路由 | Vue Router | 4.x | 不可使用 hash 模式（使用 history 模式） |
| HTTP客户端 | Axios | 最新稳定版 | 统一封装，不可直接使用 fetch |
| 小程序框架 | uni-app | 最新稳定版 | 不可使用纯原生微信小程序 |
| 客户门户 | Vue3 + Element Plus | 同PC端 | 独立工程，不可与管理端共工程 |
| 部署平台 | Windows Server 2025 | — | 不可使用 Docker（当前阶段） |
| CI测试 | pytest | 最新稳定版 | 所有后端改动必须通过全量测试 |
| 代码仓库 | GitHub | — | 主分支保护，禁止直接推送main |

# Part 3  后端开发规范

## 3.1 分层架构（严格遵守）

| 层次 | 目录 | 职责 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| Router层 | routers/ | 接收请求、参数验证、权限检查、调用Service | 直接操作DB，直接写SQL |
| Service层 | services/ | 业务逻辑、调用Repository、写审计日志 | 直接写SQL，直接操作DB session |
| Repository层 | repositories/ | 数据库CRUD，返回ORM对象 | 包含业务逻辑，被Router直接调用 |
| Model层 | models/ | 定义SQLAlchemy ORM表结构 | 包含任何业务逻辑 |
| Schema层 | schemas/ | Pydantic校验和序列化 | 包含业务逻辑，直接操作DB |
| Core层 | core/ | 安全/权限/异常/审计/响应工具 | 包含业务逻辑 |

## 3.2 API 规范

- 基础路径：/api/v1/

- 认证方式：Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>，有效期 24h

- 统一响应格式：{ "code": 0, "msg": "ok", "data": {...} }

- 错误码：400=参数错误, 401=未授权, 403=无权限, 404=不存在, 422=校验失败, 500=服务器错误

- 分页参数：?page=1&page_size=20

- 时间格式：ISO 8601，Asia/Shanghai 时区

- 文件上传：multipart/form-data，图片 ≤ 10MB，文件 ≤ 50MB

## 3.3 数据隔离规范

数据隔离是系统安全的核心红线。每个接口在 Service 层必须强制按角色过滤，违反此规则视为严重Bug。

| 角色 | 过滤字段 | 过滤位置 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| MANAGER | manager_id = current_user.id | Service层查询时追加 | Customer.manager_id == current_user.id |
| TECH | assigned_engineer = current_user.id | Service层查询时追加 | WorkOrder.engineer_id == current_user.id |
| ADMIN | 无限制 | — | 全部数据可见 |
| CLIENT | customer_id = 本企业 | Portal专用接口 | 只返回该企业的报告/设备/工单 |

## 3.4 审计日志规范

以下操作必须记录到 AuditLog 表（不可删除）：

- 客户/联系人：新增/修改/删除

- 设备档案：新增/修改/删除/system_no 变更

- 工单：创建/转派/改期/作废/状态变更

- 用户账号：创建/禁用/密码重置

- 权限配置：岗位新增/权限变更

- 检查模板：新增版本/启用/停用

- 系统设置：字段设置/编号规则变更

- 报告：发送操作（记录收件人）

- 授权管理：发展商授权变更/续费

# Part 4  前端开发规范

## 4.1 Vue3 + Element Plus 规范

- 组件命名：大驼峰（PascalCase），文件名与组件名一致

- Composition API：统一使用 <script setup> 语法，不使用 Options API

- 状态管理：跨组件状态使用 Pinia Store，禁止使用 $parent/$root 传递

- 路由：统一使用懒加载（() => import(...)），路由鉴权在 router/index.js 统一处理

- API封装：统一在 src/api/ 目录按模块封装，不在组件内直接调用 axios

- 环境变量：.env.production / .env.development 分离，不硬编码 baseURL

## 4.2 代码风格约束

| 规则项 | 要求 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 代码风格 | ESLint + Prettier 统一格式化 | eslint, prettier |
| TypeScript | 所有新文件使用 .ts/.tsx，不允许 any 类型 | tsc --strict |
| CSS预处理 | 使用 SCSS，不允许内联 style（除动态样式） | sass |
| 图标 | 统一使用 Element Plus Icons，不混用其他图标库 | Element Plus |
| 国际化 | 中文文案统一放 src/locales/zh-CN.ts，不硬编码 | vue-i18n |
| 注释 | 公共函数/组件必须有 JSDoc 注释 | JSDoc |

## 4.3 字段设置联动约束

所有下拉选项（设备大类/工单类型/行业类型/联系人职位）必须从 /api/v1/field-settings 接口动态获取，严禁在前端代码中硬编码任何选项值。

# Part 5  小程序（uni-app）开发规范

## 5.1 工程约束

- 框架：uni-app（HBuilderX），不可使用纯原生微信小程序

- 页面路由：统一在 pages.json 注册，不允许动态路由

- 网络请求：统一封装 src/utils/request.js，统一处理 token 和错误

- 离线队列：断网操作必须写入 Storage，联网后自动同步（offline-queue.js）

- 图片处理：水印相机必须使用 watermark.js 工具添加时间+位置+工单编号

## 5.2 关键业务规范

| 功能 | 要求 |
| --- | --- |
| GPS打卡 | 优先使用 uni.getLocation，失败时提示手动输入，不可阻断整个作业流程 |
| 检查填写 | 断网时从 Storage 读取缓存模板渲染，模板 key: template_cache_{templateId} |
| 异常处理 | 勾选"异常"必须展开原因说明（必填）+ 拍照按钮，不填无法进入下一步 |
| 现场照片 | 水印包含：时间（精确到秒）+ 位置文字 + 工单编号，照片不可删除水印 |
| 客户签字 | Canvas手写签字，导出PNG，上传后端，存入 Report.sign_url |
| 草稿保存 | 检查填写过程实时存入 Storage（key: draft_inspection_{orderId}），防丢失 |

# Part 6  Git & 协作规范

## 6.1 分支策略

| 分支名 | 用途 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| main | 生产主分支 | 受保护，禁止直接推送，必须通过 PR 合并 |
| develop | 开发集成分支 | 各功能分支合并到此，定期测试 |
| feature/xxx | 功能开发分支 | 从 develop 切出，命名如 feature/work-order-module |
| bugfix/xxx | Bug 修复分支 | 从 develop 切出，修复后合并回 develop |
| hotfix/xxx | 生产紧急修复 | 从 main 切出，修复后同时合并 main 和 develop |
| release/v1.x | 发布候选分支 | 从 develop 切出，测试通过后合并 main 并打 tag |

## 6.2 Commit 规范

格式：<type>(<scope>): <subject>

| type | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| feat | 新功能 | feat(work-order): 新增批量排期功能 |
| fix | Bug修复 | fix(auth): 修复JWT过期时间为24小时 |
| refactor | 重构 | refactor(customer): 抽离数据隔离逻辑到Service层 |
| test | 测试 | test(order): 补充工单状态机单元测试 |
| docs | 文档 | docs: 更新API接口文档 |
| chore | 构建/工具 | chore: 升级 Element Plus 到最新版 |

## 6.3 代码审查规范

- 所有 PR 必须至少经过1人 Code Review 后才能合并

- PR 描述必须包含：改动原因、改动内容、测试方式

- 后端 PR：必须附上 pytest 通过截图或 CI 绿色状态

- 前端 PR：必须附上页面截图或录屏

- 禁止合并有 TODO/FIXME/console.log 残留的代码到 main 分支