湖南智造机械科技有限公司

数字化维保系统

AI团队技术开发文档

Agent Collaboration Guide · v1.0

| 文档版本 | v1.0 （与PRD v3.0配套） |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026年4月 |
| 文档状态 | ✅ 正式发布 · 强制执行 |
| 适用对象 | 所有参与开发的AI工具（Codex / Trae CN） |
| 开发工具 | OpenAI Codex 桌面端 + Trae CN（搭配使用） |
| 代码仓库 | GitHub · Monorepo结构 |
| 部署环境 | 阿里云ECS · Ubuntu 22.04 · Docker + Docker Compose |
| 核心原则 | 一次只做一个模块，做完测试通过再做下一个 |

# 第一章  工具链与职责分工

## 1.1 工具链总览

| 工具 | 定位 | 主要职责 | 使用时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude.ai（本文档） | 规划 + 审查 | 写任务描述/审查代码逻辑/解答疑问/验收检查 | 每个模块开始前 + 完成后 |
| OpenAI Codex 桌面端 | 主力开发 | 读GitHub仓库/写代码/运行测试/提交Git/SSH连服务器 | 日常开发主力工具 |
| Trae CN | 备用开发 | Codex配额用完时切换/前端Vue3组件开发 | Codex配额不足时 |
| GitHub | 代码仓库 | 存储所有代码/版本管理/触发自动部署 | 全程使用 |
| Docker Desktop (Win) | 本地环境 | Windows本地开发运行，与服务器环境完全一致 | 本地开发测试 |
| 阿里云ECS Ubuntu | 生产服务器 | 运行Docker容器，对外提供服务 | 部署上线 |

## 1.2 Codex与Trae搭配使用规则

核心原则：两个工具读同一份AGENTS.md规范文件，产出的代码风格和结构完全一致。切换工具时，新工具第一件事必须读AGENTS.md和PROGRESS.md，然后才能开始工作。

| 场景 | 使用工具 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 后端API开发 | Codex优先 | Codex对Python/FastAPI支持更好，可直接读GitHub仓库 |
| Vue3前端组件 | Trae CN优先 | Trae对Vue3/Element Plus框架适配更好 |
| Codex配额不足 | 切换Trae CN | 读AGENTS.md后无缝继续，不影响代码质量 |
| 排查Bug | Codex优先 | Codex可SSH连服务器查看实时日志 |
| 数据库迁移 | Codex | Codex可以在Docker容器内执行alembic命令 |
| 代码审查 | Claude.ai | 把代码描述给我，我帮你检查问题 |

## 1.3 ChatGPT Plus配额管理策略

ChatGPT Plus账号Codex有每日使用配额限制。必须合理分配，避免一天配额用完后无法继续开发。

- 大任务必须拆小：每次只让Codex做一个函数或一个页面，不要一次生成整个模块

- 优先级排序：复杂逻辑（数据隔离/状态机/权限控制）用Codex，简单页面用Trae

- 配额预警：每天下午3点前完成当天重要任务，预留配额给下午可能的调试工作

- 切换标准：Codex提示"已达到使用限制"时立即切换Trae，任务描述复制过去继续

- 次日重置：配额通常每24小时重置，重置后优先完成昨天未完成的复杂任务

# 第二章  核心规范文件体系

## 2.1 文件体系总览

项目根目录必须包含以下规范文件，所有AI工具每次工作前必须读取：

digital-mms/ # 仓库根目录 ├── AGENTS.md # 🔴 所有AI的宪法（必读） ├── PROGRESS.md # 🟡 当前开发进度（必读） ├── API_CONTRACT.md # 🔵 接口契约（后端+前端共同遵守） ├── MOCK_DATA.md # 🔵 Mock数据规范（前端开发用） ├── DOCKER.md # 🟢 Docker环境说明 ├── tasks/ # 各模块任务文件 │ ├── 01-backend-auth.md │ ├── 02-backend-customer.md │ ├── 03-backend-equipment.md │ └── ... └── .env.example # 环境变量模板

## 2.2 AGENTS.md 完整内容

以下是AGENTS.md的完整内容，直接复制到项目根目录创建此文件。所有AI工具每次开始工作前必须先读取这个文件。

# DMMS 数字化维保系统 · AI开发规范（AGENTS.md） # 所有AI工具必须在开始任何工作前读取本文件 # 版本：v1.0 · 湖南智造机械科技有限公司 ## 项目基本信息 - 系统名称：数字化维保系统（DMMS） - 公司：湖南智造机械科技有限公司 - 仓库结构：Monorepo（所有端在同一仓库） - 部署环境：Ubuntu 22.04 + Docker + Docker Compose ## 技术栈（锁定，不可更改） 后端：Python 3.10+ / FastAPI / SQLAlchemy 2.x / MySQL 8.0 PC前端：Vue3 3.4+ / Element Plus / Pinia / TypeScript / Axios 小程序：uni-app（非原生微信小程序） 缓存：Redis（通知/Session） 文件存储：阿里云OSS 容器：Docker + Docker Compose ## 绝对禁止事项 ❌ 禁止在代码里硬编码任何密码、密钥、手机号 ❌ 禁止跳过Alembic直接修改数据库结构 ❌ 禁止在Router层直接操作数据库（必须经过Service层） ❌ 禁止在前端代码里硬编码下拉选项值（必须从接口取） ❌ 禁止一次生成超过1个模块的代码（必须逐模块开发） ❌ 禁止跳过pytest直接进入下一个模块 ❌ 禁止修改已有的数据库迁移文件 ## 后端分层架构（严格遵守） 请求 → routers/（参数验证+权限检查） → services/（业务逻辑+数据隔离） → repositories/（数据库CRUD） → models/（ORM表结构） ## 数据隔离规则（必须在Service层实现） MANAGER角色：查询时追加 .filter(Customer.manager_id == current_user.id) TECH角色：查询时追加 .filter(WorkOrder.engineer_id == current_user.id) CLIENT角色：只能看自己企业的数据 ADMIN角色：无限制，看本发展商所有数据 ## 统一响应格式 成功：{"code": 0, "msg": "ok", "data": {...}} 失败：{"code": 错误码, "msg": "错误描述", "data": null} 错误码：400参数错误/401未授权/403无权限/404不存在/500服务器错误 ## 命名规范 Python文件/函数/变量：snake_case Python类：PascalCase Vue组件文件：PascalCase.vue Vue变量：camelCase 数据库表名：snake_case复数（work_orders, customers） API路径：kebab-case复数（/api/v1/work-orders） Git提交格式：feat(模块): 描述 / fix(模块): 描述 / refactor(模块): 描述 ## 环境变量规则 所有配置从.env文件读取，不硬编码在代码里 后端：DATABASE_URL / SECRET_KEY / OSS_* / SMS_* / WECHAT_* 前端：VITE_API_BASE_URL（开发时指向本地/生产时指向服务器） ## 每个模块完成后必须执行 1. 后端：运行 pytest tests/ -v 确认全绿 2. 前端：运行 npm run build 确认无错误 3. Git提交：git add . && git commit -m "feat(模块名): 完成XX功能" 4. 更新PROGRESS.md：把当前模块标记为✅已完成

## 2.3 PROGRESS.md 模板

# DMMS 开发进度看板 # 每个模块完成后立即更新本文件 # 格式：✅已完成 / 🔄进行中 / ⬜未开始 ## 后端API（逐模块） ⬜ M01 项目初始化 + Docker环境搭建 ⬜ M02 数据库模型 + Alembic迁移 ⬜ M03 用户认证（JWT登录/Token续期/权限中间件） ⬜ M04 字段设置API（所有下拉选项的基础） ⬜ M05 客户管理API（含数据隔离） ⬜ M06 联系人管理API ⬜ M07 厂区管理API ⬜ M08 设备档案API（含三编号+二维码） ⬜ M09 证书管理API（含OCR接口） ⬜ M10 物料库API（含三级价格） ⬜ M11 检查模板API（含版本控制） ⬜ M12 维保工单API（含状态机） ⬜ M13 维修工单API（含费用单） ⬜ M14 报告生成API（含PDF队列） ⬜ M15 安全隐患API ⬜ M16 通知系统（WebSocket + 短信） ⬜ M17 文件上传API（OSS集成） ⬜ M18 统计报表API ⬜ M19 审计日志API ⬜ M20 系统设置API（编号规则/字段配置） ## PC管理端（逐页面） ⬜ F01 项目初始化 + 路由 + 布局框架 ⬜ F02 登录页 + Token管理 ⬜ F03 工作台首页（数据看板） ⬜ F04 工单列表页 + 筛选 ⬜ F05 新建派单三步抽屉 ⬜ F06 工单详情页（含评论/时间线） ⬜ F07 客户列表页 ⬜ F08 客户详情页（含联系人/设备/合同/跟进） ⬜ F09 设备列表页 ⬜ F10 设备详情页（六个Tab） ⬜ F11 检查模板管理页 ⬜ F12 物料库管理页 ⬜ F13 报告列表页 ⬜ F14 安全隐患管理页 ⬜ F15 统计报表页 ⬜ F16 系统设置（字段/编号/用户/权限/通知） ⬜ F17 全局搜索组件 ⬜ F18 WebSocket实时通知 ## 客户门户 ⬜ P01 初始化 + 登录 ⬜ P02 门户首页（个性化卡片） ⬜ P03 设备列表/详情（只读） ⬜ P04 报告查看/分享链接 ⬜ P05 工单进度查看 ⬜ P06 费用单确认 ## 发展商端 ⬜ D01-D06（与管理端相同结构，数据范围限本发展商） ## 工程师小程序（uni-app） ⬜ MP01 登录 + 今日工单列表 ⬜ MP02 工单详情 + 接单/拒单 ⬜ MP03 GPS打卡四步流程 ⬜ MP04 检查表填写（离线支持） ⬜ MP05 水印相机组件 ⬜ MP06 客户签字（Canvas） ⬜ MP07 安全隐患上报 ⬜ MP08 工程师日报 ## Docker部署 ⬜ DEP01 服务器初始化 + Docker安装 ⬜ DEP02 docker-compose.yml配置 ⬜ DEP03 Nginx配置 + HTTPS ⬜ DEP04 GitHub Actions CI/CD ⬜ DEP05 数据备份脚本

## 2.4 API_CONTRACT.md 接口契约（关键片段）

接口契约是防止前后端AI格式不一致的核心文件。所有接口的输入输出格式在这里定义，前端和后端都照着做，不允许自己发明格式。

# API接口契约（API_CONTRACT.md） ## 基础规范 Base URL: /api/v1 认证方式: Authorization: Bearer {JWT_TOKEN} 内容类型: Content-Type: application/json ## 统一响应格式 成功响应： { "code": 0, "msg": "ok", "data": {...} 或 [...] } 分页响应： { "code": 0, "msg": "ok", "data": { "items": [...], "total": 100, "page": 1, "page_size": 20 } } 错误响应： { "code": 401, "msg": "未授权，请重新登录", "data": null } ## 分页参数（统一） GET /api/v1/work-orders?page=1&page_size=20&status=PENDING ## 时间格式 所有时间字段使用ISO 8601格式：2026-04-19T14:30:00+08:00 ## 核心接口定义示例 ### 登录 POST /api/v1/auth/login 请求：{"username": "string", "password": "string"} 响应data：{ "access_token": "string", "token_type": "bearer", "expires_in": 86400, "user": {"id":1,"username":"admin","role":"ADMIN","name":"张三"} } ### 工单列表 GET /api/v1/work-orders 响应data.items[0]：{ "id": 1, "order_no": "WO-2026-000001", "customer_name": "宝武钢铁", "equipment_name": "QD50T桥式起重机A2", "engineer_name": "张伟", "status": "PENDING", "priority": "NORMAL", "planned_date": "2026-04-20", "is_overdue": false, "overdue_days": 0, "created_at": "2026-04-19T10:00:00+08:00" } ### 工单状态枚举 PENDING/ASSIGNED/ACCEPTED/IN_PROGRESS/PENDING_SIGN/COMPLETED/CANCELLED/REVIEWED ### 工单优先级枚举 NORMAL/URGENT ### 角色枚举 SUPER_ADMIN/ADMIN/MANAGER/TECH/CLIENT/DEALER

# 第三章  Docker环境配置

## 3.1 本地开发环境（Windows + Docker Desktop）

重要：本地开发也必须用Docker Desktop，与服务器Ubuntu Docker环境完全一致，避免"本地好用服务器报错"的问题。

### 3.1.1 docker-compose.dev.yml（本地开发用）

version: "3.8" services: db: image: mysql:8.0 environment: MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${DB_ROOT_PASSWORD} MYSQL_DATABASE: dmms_dev MYSQL_USER: ${DB_USER} MYSQL_PASSWORD: ${DB_PASSWORD} ports: - "3306:3306" volumes: - mysql_dev_data:/var/lib/mysql healthcheck: test: ["CMD","mysqladmin","ping","-h","localhost"] interval: 10s timeout: 5s retries: 5 redis: image: redis:7-alpine ports: - "6379:6379" backend: build: context: ./backend dockerfile: Dockerfile.dev volumes: - ./backend:/app # 热重载：代码改动立即生效 ports: - "8000:8000" env_file: - .env.dev depends_on: db: condition: service_healthy command: uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload volumes: mysql_dev_data:

### 3.1.2 backend/Dockerfile.dev（开发环境）

FROM python:3.10-slim WORKDIR /app COPY requirements.txt . RUN pip install -r requirements.txt --no-cache-dir COPY . . EXPOSE 8000

## 3.2 生产环境（Ubuntu服务器）

### 3.2.1 docker-compose.prod.yml（生产用）

version: "3.8" services: db: image: mysql:8.0 restart: always environment: MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${DB_ROOT_PASSWORD} MYSQL_DATABASE: dmms_prod MYSQL_USER: ${DB_USER} MYSQL_PASSWORD: ${DB_PASSWORD} volumes: - mysql_prod_data:/var/lib/mysql - ./backups:/backups # 备份目录挂载 healthcheck: test: ["CMD","mysqladmin","ping","-h","localhost"] interval: 30s timeout: 10s retries: 3 redis: image: redis:7-alpine restart: always volumes: - redis_data:/data backend: build: context: ./backend dockerfile: Dockerfile.prod restart: always env_file: - .env.prod depends_on: db: condition: service_healthy volumes: - ./backend/assets:/app/assets # 字体文件 - upload_data:/app/uploads command: uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --workers 2 nginx: image: nginx:alpine restart: always ports: - "80:80" - "443:443" volumes: - ./nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf - ./nginx/ssl:/etc/nginx/ssl - ./frontend-admin/dist:/usr/share/nginx/html/admin - ./frontend-portal/dist:/usr/share/nginx/html/portal depends_on: - backend volumes: mysql_prod_data: redis_data: upload_data:

### 3.2.2 nginx/nginx.conf

server { listen 80; server_name your-domain.com; return 301 https://$host$request_uri; } server { listen 443 ssl; server_name your-domain.com; ssl_certificate /etc/nginx/ssl/fullchain.pem; ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/privkey.pem; # PC管理端 location /admin/ { root /usr/share/nginx/html; try_files $uri $uri/ /admin/index.html; # Vue Router history模式 } # 客户门户 location /portal/ { root /usr/share/nginx/html; try_files $uri $uri/ /portal/index.html; } # 后端API反向代理 location /api/ { proxy_pass http://backend:8000; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; } # WebSocket代理 location /ws/ { proxy_pass http://backend:8000; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection "upgrade"; } }

## 3.3 环境变量文件

### .env.example（提交到Git，不含真实密钥）

# ─── 数据库 ─── DB_ROOT_PASSWORD=修改为强密码 DB_USER=dmms_user DB_PASSWORD=修改为强密码 DATABASE_URL=mysql+pymysql://dmms_user:密码@db:3306/dmms_prod # ─── 安全 ─── SECRET_KEY=生成32位以上随机字符串 ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=1440 # ─── 阿里云OSS ─── OSS_ENDPOINT=oss-cn-shanghai.aliyuncs.com OSS_ACCESS_KEY= OSS_SECRET_KEY= OSS_BUCKET=dmms-prod # ─── 阿里云SMS ─── SMS_ACCESS_KEY= SMS_SECRET_KEY= SMS_SIGN_NAME=智造维保 # ─── 微信小程序 ─── WECHAT_APPID= WECHAT_SECRET= # ─── 阿里云OCR ─── OCR_ACCESS_KEY= OCR_SECRET_KEY= # ─── 阿里云DirectMail ─── MAIL_ACCESS_KEY= MAIL_SECRET_KEY= MAIL_FROM=noreply@your-domain.com # ─── PDF字体路径（容器内路径）─── FONT_PATH_SIMSUN=/app/assets/fonts/SimSun.ttf FONT_PATH_SIMHEI=/app/assets/fonts/SimHei.ttf # ─── 前端 ─── VITE_API_BASE_URL=https://your-domain.com/api/v1

## 3.4 GitHub Actions CI/CD（自动部署）

### .github/workflows/deploy.yml

name: Deploy to Production on: push: branches: [main] jobs: deploy: runs-on: ubuntu-latest steps: - name: SSH到服务器执行部署 uses: appleboy/ssh-action@master with: host: ${{ secrets.SERVER_HOST }} username: ${{ secrets.SERVER_USER }} key: ${{ secrets.SERVER_SSH_KEY }} script: ¦ cd /opt/dmms git pull origin main docker-compose -f docker-compose.prod.yml build backend docker-compose -f docker-compose.prod.yml up -d docker-compose -f docker-compose.prod.yml exec backend alembic upgrade head echo "部署完成"

配置说明：在GitHub仓库Settings→Secrets里添加 SERVER_HOST（服务器IP）、SERVER_USER（ubuntu）、SERVER_SSH_KEY（SSH私钥）。每次push到main分支，服务器自动更新并重启。

# 第四章  开发顺序与任务模板

## 4.1 完整开发路线图

| 阶段 | 模块 | 预计时间 | 完成标准 | 工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段0 | 服务器初始化+Docker环境搭建 | 3天 | docker-compose up能正常启动所有服务 | Codex SSH |
| 阶段1 | 后端M01-M04（基础框架+认证+字段） | 1周 | pytest全绿，Swagger可调用接口 | Codex |
| 阶段2 | 后端M05-M11（客户+设备+模板） | 2周 | pytest全绿，数据隔离测试通过 | Codex/Trae |
| 阶段3 | 后端M12-M20（工单+报告+通知+统计） | 3周 | pytest全绿，PDF能生成 | Codex/Trae |
| 阶段4 | PC管理端F01-F08（框架+工单+客户） | 3周 | 页面功能正常，Mock数据显示正确 | Trae |
| 阶段5 | PC管理端F09-F18（设备+报告+设置） | 2周 | 所有页面完整，切换真实接口正常 | Trae |
| 阶段6 | 客户门户P01-P06 | 1.5周 | 客户可以查看报告和设备 | Trae |
| 阶段7 | 发展商端D01-D06 | 1.5周 | 发展商可以管理自己的数据 | Trae |
| 阶段8 | 工程师小程序MP01-MP08 | 3周 | GPS打卡/离线填单/签字正常 | Trae/Codex |
| 阶段9 | 集成联调+第三方服务接入 | 2周 | 第三方服务全部联通 | Codex |
| 阶段10 | 生产部署+安全加固+备份 | 1周 | 系统在服务器正常运行 | Codex SSH |

## 4.2 给AI的标准任务描述模板

每次给Codex或Trae任务时，使用以下模板。固定开头让AI先读规范文件，这是保证多AI协作一致性的关键。

【任务开始前必读】 1. 请先读取项目根目录的 AGENTS.md 文件 2. 请读取 PROGRESS.md 了解当前开发进度 3. 请读取 API_CONTRACT.md 了解接口规范 【当前任务】 任务编号：M05 任务名称：客户管理API 所在目录：backend/ 【需要完成的功能】 1. 创建客户CRUD接口（列表/详情/新建/编辑/删除） 2. 实现MANAGER角色数据隔离（只能看自己负责的客户） 3. 支持按公司名/状态/经理筛选 4. 支持分页（page/page_size参数） 5. 写入审计日志（新增/修改/删除操作） 【接口规范】（严格遵守API_CONTRACT.md） GET /api/v1/customers # 客户列表（分页+筛选） POST /api/v1/customers # 新建客户 GET /api/v1/customers/{id} # 客户详情 PUT /api/v1/customers/{id} # 编辑客户 DELETE /api/v1/customers/{id} # 删除客户（软删除） 【完成标准】 □ pytest tests/test_customers.py -v 全绿 □ MANAGER角色只能看自己负责的客户（数据隔离测试） □ 所有操作写入audit_logs表 □ git commit -m "feat(customer): 完成客户管理API" □ 更新PROGRESS.md 将M05标记为✅ 【禁止事项】 ❌ 不要同时做M06或其他模块 ❌ 不要跳过写测试 ❌ 不要在Router层直接查询数据库

## 4.3 后端模块完成验收清单

每个后端模块完成后，让Codex执行以下检查： 1. 运行测试 pytest tests/ -v --tb=short → 必须全绿，0个FAILED 2. 检查数据隔离 pytest tests/test_data_isolation.py -v → 验证MANAGER/TECH角色不能看到其他人的数据 3. 检查安全问题（让AI自查） - 有没有硬编码密码或密钥？ - 有没有SQL注入风险？ - 有没有跳过权限验证的接口？ - 有没有TODO/FIXME未完成？ 4. 检查审计日志 验证新增/修改/删除操作是否写入audit_logs表 5. 提交代码 git add . git commit -m "feat(模块名): 完成XX功能" git push origin develop 6. 更新进度 修改PROGRESS.md，将当前模块标记为✅

## 4.4 前端模块完成验收清单

每个前端页面完成后，执行以下检查： 1. 构建检查 npm run build → 必须无错误（警告可以有，错误不行） 2. 功能测试（你来点点看） □ 页面可以正常打开，没有空白或报错 □ 列表数据正常显示（Mock数据） □ 新建/编辑功能正常，表单验证有效 □ 删除有二次确认，删除后列表刷新 □ 筛选和搜索结果正确 □ 手机浏览器访问显示正常（响应式） □ 浏览器控制台没有红色报错 3. Mock数据检查 - Mock数据格式必须和API_CONTRACT.md一致 - 确认切换真实接口只需改VITE_API_BASE_URL 4. 提交代码 git add . git commit -m "feat(页面名): 完成XX页面" git push origin develop 5. 更新进度 修改PROGRESS.md，将当前页面标记为✅

# 第五章  代码质量与安全规范

## 5.1 AI自查清单（每次生成代码后必须执行）

在完成代码生成后，让AI对自己的代码执行以下检查，把这段文字追加到每次任务描述的末尾：

【代码完成后请自查以下问题】 安全检查： □ 是否有硬编码的密码、密钥、手机号、身份证号？ □ 所有敏感配置是否从环境变量读取？ □ 是否有未验证的用户输入直接拼接SQL？ □ 文件上传是否验证文件类型和大小？ 权限检查： □ 每个API是否有角色权限验证？ □ MANAGER角色是否只能看自己的数据？ □ TECH角色是否只能看自己的工单？ □ 删除操作是否有二次确认或软删除？ 代码质量： □ 是否有TODO/FIXME/print/console.log未清理？ □ 错误是否有适当的异常处理？ □ 数据库操作是否在Service层（不在Router层）？ □ 是否写了对应的单元测试？ 规范检查： □ 命名是否符合AGENTS.md规范？ □ 接口响应格式是否符合API_CONTRACT.md？ □ 是否有需要数据库迁移但没有生成迁移文件？

## 5.2 数据库迁移规范

禁止直接修改数据库！每次改动数据库结构（加字段/加表/改字段类型），必须用Alembic生成迁移文件，提交到Git。生产环境通过运行迁移文件来更新数据库结构。

# 正确的数据库变更流程： 1. 修改 models/ 下的ORM模型文件 2. 生成迁移文件 docker-compose exec backend alembic revision --autogenerate -m "描述" 例如：alembic revision --autogenerate -m "add_phone_to_user" 3. 检查生成的迁移文件（在migrations/versions/目录） 确认upgrade()和downgrade()函数内容正确 4. 执行迁移 docker-compose exec backend alembic upgrade head 5. 提交迁移文件到Git git add migrations/ git commit -m "db: add phone field to user table" # 禁止的操作： ❌ 直接在数据库工具里加字段 ❌ 修改已经执行过的迁移文件 ❌ 删除迁移文件

## 5.3 依赖包版本锁定

# requirements.txt 必须锁定精确版本 # 正确写法： fastapi==0.110.0 sqlalchemy==2.0.28 pymysql==1.1.0 alembic==1.13.1 python-jose[cryptography]==3.3.0 passlib[bcrypt]==1.7.4 python-multipart==0.0.9 redis==5.0.1 weasyprint==61.0 celery==5.3.6 # 错误写法（禁止）： fastapi>=0.100 # ❌ 版本不锁定 sqlalchemy # ❌ 没有版本号 # 更新依赖包时： pip install fastapi==0.111.0 # 指定新版本 pip freeze > requirements.txt # 更新锁定文件 # 然后测试，确认没有兼容性问题

## 5.4 Git提交规范

| 类型 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| feat | 新功能 | feat(work-order): 完成工单状态机API |
| fix | Bug修复 | fix(auth): 修复Token过期时间计算错误 |
| refactor | 重构 | refactor(customer): 抽离数据隔离到Service层 |
| test | 测试 | test(equipment): 补充设备档案单元测试 |
| db | 数据库迁移 | db: add version field to all tables |
| docs | 文档 | docs: 更新PROGRESS.md进度 |
| docker | 容器配置 | docker: 添加healthcheck配置 |
| chore | 杂项 | chore: 更新dependencies版本 |

- 每个功能点完成后立即提交，不要积累多个功能一起提交

- 主分支（main）受保护，所有开发在develop分支进行

- 每个阶段完成后，develop合并到main触发自动部署

- 出现严重问题时：git revert 或 git checkout 回滚到上一个正常版本

# 第六章  服务器初始化与维护

## 6.1 服务器初始化脚本

让Codex通过SSH连接服务器，粘贴以下脚本执行，完成服务器初始化。你不需要懂Linux，Codex会帮你操作。

#!/bin/bash # 服务器初始化脚本（Ubuntu 22.04） # 1. 系统更新 apt update && apt upgrade -y # 2. 安装Docker curl -fsSL https://get.docker.com ¦ sh systemctl enable docker systemctl start docker # 3. 安装Docker Compose apt install docker-compose-plugin -y # 4. 安装Git apt install git -y # 5. 创建项目目录 mkdir -p /opt/dmms cd /opt/dmms # 6. 克隆仓库 git clone https://github.com/your-org/digital-mms.git . # 7. 创建.env.prod文件（根据.env.example填写真实配置） cp .env.example .env.prod nano .env.prod # 编辑填入真实密钥 # 8. 安装SSL证书（Let s Encrypt免费） apt install certbot -y certbot certonly --standalone -d your-domain.com cp /etc/letsencrypt/live/your-domain.com/fullchain.pem nginx/ssl/ cp /etc/letsencrypt/live/your-domain.com/privkey.pem nginx/ssl/ # 9. 启动所有服务 docker-compose -f docker-compose.prod.yml up -d # 10. 执行数据库初始化迁移 docker-compose -f docker-compose.prod.yml exec backend alembic upgrade head # 11. 初始化测试数据（仅第一次） docker-compose -f docker-compose.prod.yml exec backend python seed_data.py echo "✅ 服务器初始化完成"

## 6.2 日常运维命令（让Codex执行）

# 查看所有容器状态 docker-compose -f docker-compose.prod.yml ps # 查看后端日志（最近100行） docker-compose -f docker-compose.prod.yml logs backend --tail=100 # 查看实时日志 docker-compose -f docker-compose.prod.yml logs -f backend # 重启某个服务 docker-compose -f docker-compose.prod.yml restart backend # 手动更新部署 cd /opt/dmms && git pull origin main docker-compose -f docker-compose.prod.yml build backend docker-compose -f docker-compose.prod.yml up -d # 执行数据库迁移 docker-compose -f docker-compose.prod.yml exec backend alembic upgrade head # 手动备份数据库 docker-compose -f docker-compose.prod.yml exec db mysqldump -u root -p dmms_prod > /backups/dmms_$(date +%Y%m%d).sql # 查看磁盘使用 df -h # 查看内存使用 free -h

## 6.3 数据库自动备份脚本

#!/bin/bash # /opt/dmms/scripts/backup.sh # 每天凌晨3点自动执行（crontab配置） DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S) BACKUP_DIR=/opt/dmms/backups mkdir -p $BACKUP_DIR # 备份数据库 docker-compose -f /opt/dmms/docker-compose.prod.yml exec -T db \ mysqldump -u root -p${DB_ROOT_PASSWORD} dmms_prod \ > $BACKUP_DIR/dmms_$DATE.sql # 压缩备份文件 gzip $BACKUP_DIR/dmms_$DATE.sql # 上传到阿里云OSS（保留永久备份） ossutil cp $BACKUP_DIR/dmms_$DATE.sql.gz \ oss://dmms-backup/db/dmms_$DATE.sql.gz # 删除30天前的本地备份（节省磁盘空间） find $BACKUP_DIR -name "*.sql.gz" -mtime +30 -delete echo "备份完成: dmms_$DATE.sql.gz" # 添加到crontab（让Codex执行）： # crontab -e # 0 3 * * * /opt/dmms/scripts/backup.sh >> /var/log/dmms_backup.log 2>&1

## 6.4 常见问题排查

| 现象 | 排查命令 | 常见原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端无法启动 | docker logs dmms-backend | 数据库未就绪/环境变量缺失 | 检查.env.prod/等待db健康检查通过 |
| 前端页面打不开 | docker logs dmms-nginx | Nginx配置错误/前端未构建 | 检查nginx.conf/重新build前端 |
| API返回500 | docker logs dmms-backend --tail=50 | 代码Bug/数据库连接失败 | 查看错误堆栈/检查数据库连接 |
| 数据库连接失败 | docker exec db mysqladmin ping | 密码错误/容器未启动 | 检查DB_PASSWORD/重启db容器 |
| SSL证书过期 | certbot renew | 证书90天有效期 | certbot renew自动续期 |
| 磁盘空间不足 | df -h | 日志/备份/Docker镜像 | 清理旧备份/docker system prune |

# 第七章  Mock数据规范

## 7.1 前端Mock数据规范

前端在后端接口未完成时使用Mock数据开发。Mock数据格式必须与API_CONTRACT.md完全一致，切换真实接口时只需修改VITE_API_BASE_URL，不需要改任何代码。

### src/api/http.ts（axios封装，含Mock开关）

import axios from "axios" const USE_MOCK = import.meta.env.VITE_USE_MOCK === "true" const http = axios.create({ baseURL: USE_MOCK ? "" : import.meta.env.VITE_API_BASE_URL, timeout: 10000, }) // 请求拦截：自动加Token http.interceptors.request.use(config => { const token = localStorage.getItem("access_token") if (token) config.headers.Authorization = `Bearer ${token}` return config }) // 响应拦截：统一处理错误 http.interceptors.response.use( res => res.data, err => { if (err.response?.status === 401) { localStorage.removeItem("access_token") window.location.href = "/login" } return Promise.reject(err) } ) export default http

### src/mock/work-orders.ts（Mock数据示例）

// Mock数据格式必须和API_CONTRACT.md完全一致 export const mockWorkOrders = { code: 0, msg: "ok", data: { items: [ { id: 1, order_no: "WO-2026-000001", customer_name: "宝武钢铁上海厂区", equipment_name: "QD50T桥式起重机A2", engineer_name: "张伟", status: "IN_PROGRESS", priority: "NORMAL", planned_date: "2026-04-20", is_overdue: false, overdue_days: 0, created_at: "2026-04-19T10:00:00+08:00" }, { id: 2, order_no: "WO-2026-000002", customer_name: "港口码头操作站", equipment_name: "MH32T门式起重机", engineer_name: "李明", status: "PENDING", priority: "URGENT", planned_date: "2026-04-18", is_overdue: true, overdue_days: 2, created_at: "2026-04-17T09:00:00+08:00" } ], total: 2, page: 1, page_size: 20 } }

# 第八章  测试数据初始化

## 8.1 seed_data.py（测试数据脚本）

系统上线前或重置数据库后，运行此脚本初始化测试数据。所有密码使用bcrypt加密，不存明文。

# backend/seed_data.py """ 初始化测试数据脚本 运行：docker-compose exec backend python seed_data.py 注意：只在开发/测试环境运行，生产环境谨慎使用 """ from passlib.context import CryptContext from core.database import SessionLocal from models import User, Customer, Equipment, FieldSetting pwd_context = CryptContext(schemes=["bcrypt"]) def seed(): db = SessionLocal() try: # 1. 创建超级管理员（强密码） admin = User( username="admin", password=pwd_context.hash("Admin@2026!"), # 强密码 name="系统管理员", role="SUPER_ADMIN", is_first_login=True, # 首次登录必须改密 ) db.add(admin) # 2. 初始化字段设置（所有下拉选项） field_settings = [ # 设备大类 {"category":"device_type","value":"bridge_crane","label":"桥式起重机","sort_order":1}, {"category":"device_type","value":"gantry_crane","label":"门式起重机","sort_order":2}, {"category":"device_type","value":"electric_hoist","label":"电动葫芦","sort_order":3}, # 工单类型 {"category":"order_type","value":"monthly","label":"月检","sort_order":1}, {"category":"order_type","value":"quarterly","label":"季检","sort_order":2}, {"category":"order_type","value":"annual","label":"年检","sort_order":3}, {"category":"order_type","value":"repair","label":"维修","sort_order":4}, # 行业类型 {"category":"industry","value":"steel","label":"钢铁冶金","sort_order":1}, {"category":"industry","value":"port","label":"港口码头","sort_order":2}, {"category":"industry","value":"energy","label":"电力能源","sort_order":3}, {"category":"industry","value":"manufacturing","label":"制造业","sort_order":4}, ] for fs in field_settings: db.add(FieldSetting(**fs, is_system=True)) # 3. 创建测试客户 customer = Customer( company_name="宝武钢铁上海厂区", industry="steel", address="上海市宝山区", customer_type="maintenance", ) db.add(customer) db.commit() print("✅ 测试数据初始化完成") except Exception as e: db.rollback() print(f"❌ 初始化失败：{e}") finally: db.close() if __name__ == "__main__": seed()

# 第九章  前端开发规范补充

## 9.1 vite.config.ts（开发代理配置）

import { defineConfig } from "vite" import vue from "@vitejs/plugin-vue" import path from "path" export default defineConfig({ plugins: [vue()], resolve: { alias: { "@": path.resolve(__dirname, "src") } }, server: { port: 3000, proxy: { "/api": { target: "http://localhost:8000", // 代理到本地后端 changeOrigin: true, }, "/ws": { target: "ws://localhost:8000", // WebSocket代理 ws: true, } } } })

## 9.2 WebSocket实时通知实现

// src/utils/websocket.ts // WebSocket连接管理，含断线重连 class WSManager { private ws: WebSocket ¦ null = null private reconnectDelay = 1000 private maxDelay = 30000 connect(token: string) { const url = `${import.meta.env.VITE_WS_URL}/ws?token=${token}` this.ws = new WebSocket(url) this.ws.onopen = () => { console.log("WebSocket已连接") this.reconnectDelay = 1000 // 重置重连延迟 } this.ws.onmessage = (event) => { const msg = JSON.parse(event.data) // 触发通知事件，通知铃铛更新 window.dispatchEvent(new CustomEvent("ws-notification", {detail: msg})) } this.ws.onclose = () => { // 指数退避重连 setTimeout(() => { this.reconnectDelay = Math.min(this.reconnectDelay * 2, this.maxDelay) this.connect(token) }, this.reconnectDelay) } } } export const wsManager = new WSManager()

## 9.3 Element Plus主题配置

/* src/styles/element-override.scss */ /* 覆盖Element Plus默认主题色 */ :root { --el-color-primary: #1677FF; /* 主色：蓝色 */ --el-color-success: #52C41A; /* 成功：绿色 */ --el-color-warning: #FA8C16; /* 警告：橙色 */ --el-color-danger: #F5222D; /* 危险：红色 */ --el-border-radius-base: 6px; /* 统一圆角 */ } /* 逾期工单行样式 */ .overdue-row { background-color: #fff2f0 !important; } .overdue-row td { color: #F5222D; }

# 第十章  AI任务失败处理规范

## 10.1 任务失败场景处理

| 失败场景 | 处理方法 | 恢复步骤 |
| --- | --- | --- |
| AI生成代码后pytest报错 | 不要继续，先修复当前错误 | 把报错信息粘贴给AI，让它修复，直到pytest全绿 |
| AI生成代码导致程序无法启动 | git stash保存现场，回滚到上次提交 | git stash / git checkout HEAD~1 / 重新给任务 |
| Codex配额用完，任务未完成 | 切换Trae CN继续，读AGENTS.md | 复制任务描述到Trae，从上次完成的地方继续 |
| AI理解错了需求，代码方向偏了 | 停止，不要继续，重新给任务描述 | git stash清理/重写任务描述/重新开始该模块 |
| 数据库迁移冲突 | 不要手动改迁移文件 | 让AI生成新迁移文件覆盖，或alembic downgrade回退 |
| 前后端接口格式不一致 | 对照API_CONTRACT.md检查 | 让前端AI或后端AI修改，对齐格式 |

## 10.2 代码回滚操作（让Codex执行）

# 场景1：最近几次提交都有问题，回到某个正常版本 git log --oneline -10 # 查看最近10次提交记录 git checkout abc1234 # 临时查看某个版本 git revert abc1234 # 撤销某次提交（保留历史） # 场景2：当前改动还没提交，想丢弃回到上次提交 git checkout -- . # 丢弃所有未提交改动 # 场景3：暂存当前改动，切换去做其他事 git stash # 暂存 git stash pop # 恢复暂存 # 场景4：错误合并了代码，需要撤销 git revert HEAD # 撤销最后一次提交 git push origin develop # 推送撤销记录

## 10.3 每天开始工作前的检查流程

1. 打开Codex，连接GitHub仓库 → 读取 AGENTS.md（规范） → 读取 PROGRESS.md（进度） → 确认今天要做哪个模块 2. 检查昨天的代码状态 git status # 有没有未提交的改动 git log --oneline -5 # 最近5次提交是什么 3. 确认本地环境正常 docker-compose -f docker-compose.dev.yml ps → 所有服务显示Up状态 4. 开始今天的任务 → 从Claude.ai获取今天的任务描述 → 粘贴给Codex，开始开发

— 文档完 —

湖南智造机械科技有限公司  ·  数字化维保系统  ·  AI团队技术开发文档  v1.0